# 03 - Roadmap de développement
Tutoriel Tennis Courts Academy

## Objectif

Définir l'ordre recommandé de développement du tutoriel afin de limiter les régressions et permettre des validations progressives.

### Phase 1 – Analyse

Lire toute la documentation, analyser le projet existant, identifier les composants réutilisables et proposer un plan d'intégration. Aucun code.

### Phase 2 – Moteur du tutoriel

Créer le moteur de progression (modules, étapes, validations, sauvegarde). Aucun contenu métier.

### Phase 3 – Composants UI

Créer la zone de dialogue, le portrait de Coach Ju, les flèches, les surbrillances, les cartes agrandies.

### Phase 4 – Intégration

Brancher le moteur sur le plateau existant, sans dupliquer les règles de jeu.

### Phase 5 – Modules

Implémenter les modules 1 à 9 dans l'ordre, avec validation après chaque module.

### Phase 6 – Sauvegarde

Ajouter la reprise du dernier module et le suivi de progression.

### Phase 7 – Tests

Tester chaque module sur PC, tablette et mobile. Vérifier les scénarios, les blocages et les erreurs utilisateur.

### Phase 8 – Finalisation

Déverrouillage des modes de jeu, optimisation, corrections et validation finale.

## Validation attendue après chaque phase

Chaque phase doit être validée avant de commencer la suivante.

Ne jamais développer plusieurs phases en parallèle.

Toute anomalie détectée pendant les tests doit être corrigée avant de poursuivre.

## Consignes pour Codex

- Travailler par petites Pull Requests ou lots de modifications.
- Documenter les choix techniques.
- Réutiliser au maximum les composants existants.
- Ne jamais modifier les règles de jeu sans validation explicite.
- Après chaque phase, produire un court rapport de ce qui a été réalisé et de ce qui reste à faire.